浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安发〔2021〕42号

浙江省住房和城乡建设厅关于印发

《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指南（试行）》的通知

各市建委（建设局）：

为贯彻落实省委建设平安浙江领导小组《关于在全省深入开展系列平安建设的指导意见》（浙平安〔2021〕2号）关于重点部署开展“平安工地”等“十大平安建设”精神和要求，深入推进房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设，积极引导和激励从业单位加强安全生产工作，落实安全生产责任，强化建筑施工标准化管理，提升本质安全生产水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章，结合我省建筑施工实际，我厅制定了《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指南（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1.浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指标及评分表；

2.浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”申报审批表。

浙江省住房和城乡建设厅

2021年7月19日

浙江省房屋建筑和市政基础设施工程

“平安工地”建设指南（试行）

一、建设范围

具备下列条件的工程项目，纳入浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”（以下简称“平安工地”）建设范围：

（一）住宅工程建筑面积30000平方米以上，公共建筑20000平方米以上，市政工程造价3000万以上或其他特殊工程；

（二）主承建单位必须是在浙江省内注册或进浙备案，从事房屋建筑和市政基础设施工程施工，并已取得《建筑施工企业安全生产许可证》的建筑施工企业。

二、申报条件

申报“平安工地”的工程项目，应符合下列条件（按当年评估周期计算）：

（一）工程项目为当年在建工程（含当年竣工），形象进度房屋建筑为桩基、基础、主体、装饰、竣工阶段，市政工程为中间结构阶段、竣工阶段；

（二）符合国家基本建设程序，工程建设各方主体市场行为规范；

（三）工程施工中未发生重伤及以上的生产安全事故；

（四）工程施工中未发生食品中毒事件，未发生社会影响较大的治安事件、严重的农民工欠薪上访事件及其它事件；

（五）在建设过程中未被行政处罚、通报批评或不良行为黑名单公示的；

（六）符合国家、省市颁布的有关安全生产文明施工技术规范、标准和规定的要求；施工现场积极推广使用新材料、新技术的安全防护设施和施工机械设备；

（七）施工现场临时设施齐全、整洁、卫生，结构安全；

（八）负责工程施工的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等“三类人员”必须取得相应的安全生产考核合格证书；

（九）已办理建筑施工人员意外伤害保险、工伤保险或安全生产责任险；

（十）不发生其它有较大影响的事（案）件；

（十一）企业自评分原则上不低于 85分。

三、组织实施

（一）组织实施。省建设厅负责“平安工地”建设组织实施工作，各级建设主管部门具体指导督促建设、施工、监理等参建单位开展“平安工地”建设。

（二）申报评估。省建设厅每年10-11月组织开展“平安工地”申报认定工作，事先下达各地申报推荐名额。主承建施工单位向所在地县级建设主管部门提出“平安工地”申请，填报《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”申报审批表》（附件3）并附相应支撑材料。评估工作由县、市、省建设主管部门按照《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指标及评分表》（附件2）逐级进行。

（三）发布名单。根据评估认定结果，由省建设厅每年12月发布“平安工地”名单。并向省委建设平安浙江领导小组择优推荐，由省委建设平安浙江领导小组对“平安工地”优秀项目进行统一命名。

（四）动态管理。对省建设厅已经发布为“平安工地”名单或已由省委建设平安浙江领导小组统一命名为“平安工地”优秀项目的名单，各级建设主管部门要加强日常监督管理，在督促检查中发现不再符合“平安工地”建设指标要求的，经复核认定，由省建设厅撤销其“平安工地”名单，并报请省委建设平安浙江领导小组撤销其“平安工地”优秀项目命名。

附件1

浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指标及评分表

| 序号 | 考评项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 企业自评 | 县级评分 | 市级评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一票否决 | 无一般及以上生产安全事故；不发生偷盗、抢劫案件、杀人案件或其他严重事件的。 |  | 出现其中一项，考评不合格。 |  |  |  |
| 二 | 组织健全 （20分） | 1、建立平安工地创建工作小组。有工作安排，有检查落实，有总结。 | 4分 | 未建立组织扣3分，工作无计划，未落实检查、总结的分别扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、督促企业层层落实综治目标管理责任制，有签约、考核。 | 4分 | 未落实综治目标管理责任制的扣3分，无签约、考核的扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3、安全管理台帐齐全，各项安全生产管理制度严格落实。 | 4分 | 未落实一项安全生产管理制度扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4、建立规范用工制度。 | 4分 | 未建立规范用工制度扣3分，发生投诉事件1次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5、建立信息公开制度。 | 4分 | 未建立信息公开制度扣2分，发生投诉事件1次扣2分。 |  |  |  |
| 三 | 安全生产 （20分） | 1、未发生轻伤的建筑生产安全事故。 | 10分 | 发生一起扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 2、严格按《建筑法》、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》建设施工。 | 10分 | 违反其中一条扣1分。 |  |  |  |
| 四 | 治安防控 （36分） | 1、无造成社会不良影响的越级上访、重复上访、集体上访事件。 | 4分 | 发生一次各扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、无吸毒、酗酒、赌博等现象。 | 4分 | 发生一次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 3、无造成社会不良影响的打架、斗殴、盗劫事件 | 10分 | 发生其中一项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 4、工地内设门卫，通讯畅通，人员和物资凭证出入，巡查、值班交接记录。 | 4分 | 缺其中一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5、严格执行三级防火审批制度，动火前防护及应急措施到位，动火后及时清理现场，不留有隐患。 | 4分 | 发生一起经济损失1万元扣1分；损失三万元以上扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6、及时开展矛盾纠纷调处和安全生产隐患排查，并及时上报，调处成功率98％以上。 | 5分 | 排查缺一次扣1分；成功率每降低1个百分点扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 7、制定、各类突发事故应急预案并做好教育和定期演练工作。 | 5分 | 每缺一项扣1分。 |  |  |  |
| 五 | 员工管理 （20分） | 1、严格按劳动合同约定支付工资，按时足额发放农民工工资。 | 10分 | 发生一次拖欠农民工工资或不稳定发放，每起扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、对进场务工人员实行实名制登记。做好农民工的安全教育管理，做到持证上岗。 | 10分 | 不进行教育的每人扣1分；无证上岗的扣1分。 |  |  |  |
| 六 | 宣传活动 （4分） | 平安工地宣传。 | 4分 | 无“平安工地”主题宣传牌或视频等宣传品的扣2分；工地未每年组织2次以上“平安工地”为主题的宣传活动的扣2分。 |  |  |  |
| 七 | 附加分 （10分） | 1、命名表彰。 | 6分 | 创建项目获得过国家级、省级、市级命名表彰（6分、4分、2分）。 |  |  |  |
|  |  | 2、特色活动及媒体报道。 | 4分 | 工地结合自身特点，开展特色活动并取得良好成效、被省、市级以上主流媒体报道的（4分、2分）。 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、对符合申报条件的房屋建筑和市政基础设施工程，方可以进入县、市、省评分环节；

2、评分指标满分 100 分，附加分 10 分，达标基准分原则上不低于 85分；

3、由县、市、省三级按照得分高低排出次序，最终将按照分配各市名额，优中选优选择入围名单。

附件2

浙江省房屋建筑和市政基础设施工程

“平安工地”申报审批表

工程名称：

申报单位：                              （盖章）

申报日期：    年    月    日

填 表 说 明

1.本表由主承建施工单位填写, 企业名称应为全称并加盖公章，专业类别按资质标准分类填写；工程名称应写全称；

2.工程所在地县、市建设主管部门对工程的“平安工地”建设、综合治理、文明施工、安全防护等各个方面作出综合评价，列出主要优缺点；

3.浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”申报审批表一式三份，由各市建设主管部门统一上报省建设厅；

4.各市建设主管部门上报申报审批表时，应附该工程的浙江省房屋建筑和市政基础设施工程“平安工地”建设指标及评分表。

浙江省房屋建筑和市政基础设施工程

“平安工地”申报审批表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程类别 | 房屋建筑、市政工程、其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  |  | 工程建设性质 | 新建、改建、扩建 |  |
| 建筑工程 施工许可证编号 |  |  |  |  | 形象进度 | 房屋建筑：桩基、基础、主体、装饰、竣工 市政工程：中间结构阶段、竣工 |  |
| 建筑面积(平方米) |  |  |  |  | 合同价格(万元) |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 合同竣工时间 |  |  |
| 主承建施工单位 | 企业名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 建筑业企业资质证书编号 |  |  |  | 资质类别及等级 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 项目负责人 |  | 手机 |  |
| 参建施工单位 | 企业名称1 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 建筑业企业资质证书编号 |  |  |  | 资质类别及等级 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 项目负责人 |  | 手机 |  |
|  | 企业名称2 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 建筑业企业资质证书编号 |  |  |  | 资质类别及等级 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  | 项目负责人 |  | 手机 |  |
| 监理单位 | 企业名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 工程监理资质证书编号 |  |  |  | 资质类别及等级 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 总监理工程师 |  | 手机 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 项目负责人 |  | 手机 |  |
| 平安工地建设工作总结 |  |  |  |  |  |  |  |

| 县级建设主管部门考评意见 | （公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 市级建设主管部门评审意见 | （公章） 年 月 日 |
| 省建设厅审批意见 | （公章） 年 月 日 |

浙江省住房和城乡建设厅办公室           2021年7月19日印发